**Protocolo de entrega – Sprint 1**

1. *Información general del equipo:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del equipo** | Acme |
| **Enlace de GitHub** | https://github.com/Gru19mntc  https://github.com/Gru19mntc/Proyecto-Ciclo-3-Grupo-19-ACME |

1. *Integrantes del equipo y roles:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombres y apellidos** | **No. de identificación** | **E-mail** | **Grupo** |
| **Líder del equipo, Scrum master** | Juan Simón Cardona Fernandez | 1053827392 | jsimoncardona@hotmail.com | 19 - 20 |
| **Diseñador de software** | Hernan Darío Guevara Gonzales | 80051703 | arido2@gmail.com | 19 - 20 |
| **Diseñador UI** | Juan Carlos Larrota | 1023875847 | juankld3@gmail.com | 19 - 20 |
| **Tester** | Jasbleidy Alarcón Riaño | 1116613329 | jazbleide5@gmail.com | 19 - 20 |
| **Administrador configuración** | Jaime Pedraza | 79511138 | pyptec@hotmail.com | 19 - 20 |

1. *Ceremonias Scrum:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Evento** | **Fecha** |
| Sprint Planning | Primer lunes de cada sprint. |
| Daily Scrum | De lunes a viernes a las 12:00 (duración: 15 a 30 minutos). |
| Sprint Review | Viernes 19/08/2022 7:30 pm. |
| Sprint Retrospective | Viernes 19/08/2022 7:30 pm. |
| Refinement | No fue necesario para el sprint 1 |

1. *Revisión de actividades realizadas:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades Sprint 1** | **¿Se cumple?** |
| Tener creado el repositorio de las fuentes en GitHub. | SI |
| Tener creadas al menos las ramas principales development(desarrollo) y main(producción). | SI |
| Dar permisos a todos los integrantes del equipo. | SI |
| Hacer comentarios (commit) sobre cada cambio que se sube al repositorio. | SI |
| Se entrega ruta (URL, enlace) en la que se encuentra el repositorio en GitHub. | SI |
| Se entrega evidencia del cumplimiento de las tareas del sprint (Definition of done). | SI |

1. *¿Qué preguntas o dificultades surgieron durante el desarrollo del Sprint?*

Una dificultad muy grande es la disponibilidad del tiempo de las personas para formalizar una reunión o para responder

rápidamente a los requerimientos. La falta de conocimiento es una limitación muy grande también pues durante la realización de

los commits fue muy complicado organizar a todos los integrantes para realizarlos, inclusive nos vimos en la necesidad de crearlo nuevamente

**Nota:**

Nombrar el archivo entregado de la siguiente manera: Sprint*i*\_NombreEquipo (*i* es el número del sprint y NombreEquipo es el nombre que le asignaron al equipo en el formulario de conformación). Por ejemplo, si el equipo se llama “JJMachine Learners” y hace entrega del Sprint 1, el documento se debe llamar Sprint1\_JJMachineLearners.